|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **회의록** | | | |
| 문서관리번호 | MT-001 | 기록자 | 이시용 |
| 회의일시 | 2018-10-09 13:30~14:20 | 회의장소 | 도안동 투썸cafe |
| 참석자 | 이시용, 송치권, 신중혁, 조병규, 김정희, 윤지영 | | |
| 회의제목 | 산출물 작성 및 프로세스 설계 | | |
| 회의내용 | | | |
| 1. 목적  산출물 작성 및 프로세스 설계  2. 내용  ① 이시용(70%) : 프로세스 정의서, 프로세스 흐름도 작성 (~10.12)  ② 송치권(80%) : 개념ERD, 논리ERD, 물리ERD 작성  ③ 신중혁(50%): FXML 화면 정의서 작성  ④ 조병규(40%): FXML 메인 화면 설계  ⑤ 김정희(70%): 명명규칙 작성  ⑥ 윤지영(95%): 프로젝트 관련 자료조사      3. 기타 사항  익일 산출물 컨펌 예정 | | | |